-

Сообщество модельеров нотаг

Hello world
 - цель создания
 - принцип работы
 - SWOT-анализ

План реализации и деньги
 - план реализации
 - финансирование
 - аудитоия и реклама
 - FAQ инвестора

Команда
 - команда
 - ссылки

# Краткое описание проекта | Hello world

Сообщество модельеров нотаг – это тематическая социальная интернет-сеть, участники которой получают возможность продавать свои вещи, выкладывать портфолио, общаться, комментировать те или иные события, создавать команды, обсуждать приемы моделирования, кроя, публиковать выкройки и др.

## Цели создания сообщества

Цели основных групп участников процесса

| Создатели и инвесторы - Получение прибыли - Профессиональная и творческая реализация | Независимые модельеры, марки одежды, магазины дизайнерской одежды - продажа и покупка вещей - информация и общение - поиск и предложение работы и сотрудничества - реклама своей продукции - представительство в тематическом сообществе - продвижение продукции | Производители и продавцы расходных материалов - реклама продукции целевой аудитории |
| --- | --- | --- |

Нотаг станет таким же местом встречи модельеров в интернете, таким же  простым и удобным сервисом, как яндекс или гугл для поиска.

## Принцип работы

На примере взаимодействия основных групп пользователей.

| Возможности | Группа пользователей | Взаимодействие | Группа пользователей | Возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин вещей Портфолио Комментарии и обсуждение вещей, событий Собственный PR | Модельер | Продажа вещей Индивидуальный пошив Собственный PR | Покупатель | Гардероб купленных на нотаге вещей Комментирование и обсуждение вещей, событий |
|  |  | Поиск вещей Поиск на индивидуальный пошив |  |  |
|  | Модельер | Коммуникация Поиск партнеров в команду | Модельер |  |
|  | Модельер | Мониторинг перспективных модельеров | Продюссер |  |
|  |  | Поиск продюссеров |  |  |
|  | Модельер | Поиск закройщиков, швей, моделей, фотографов | Закройщики, швеи, модели, фотографы | Портфолио |
|  |  | Поиск модельеров |  |  |
| Представительство в сообществе Корпоративный блог | Марки одежды, признаные модельеры, компании из fashion-сектора | PR (напр., корпоративный блог) Продажа вещей | Модельеры, покупатели и др. |  |

## SWOT-анализ

| Сильные стороны - есть сайт - предполагаемая модель поведения пользователей сервиса работает - есть аудитория – зарегистрированные пользователи - есть команда: автор идеи, интернет-маркетинг, оффлайн PR - есть помещение для создания оффлайн представительства и шоу-рума - разделенность финансовых потоков: заработок онлайн (размещение рекламы на сайте) и оффлайн (реализация вещей, индивидуальный пошив) | Слабые стороны - малопредсказуемость развития рыночной ситуации - нет ивестирования - существующий сайт необходимо переделать - сайт не обновлялся около полугода |
| --- | --- |
| Возможности - стать тематическим сообществом и занять всю нишу - повышенная активность модельеров, дизайнеров в сети в связи с кризисом - повышенная активность покупателей в сети - повышенная активность рекламодателей в сети - дешевые дизайн и программирование | Опасности - коллапс мировой финансовой системы - выбранная модель поведения модельеров в сети не получит широкого распространения |

План реализации

| дата | сайт | онлайн продвижение | оффлайн продвижение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 |  |  |  |
| 2.24.2009 | поехали |  |  |
| март | - есть прототипы сервисов - готов основной сервис, тестируется - разрабатываются шаблоны дизайна - есть инвестиции | - начать вести блог нотага в ЖЖ, вписаться в группы, связанные с фэшн, в ЖЖ, вконтакте и др. | - начать создание pr-базы - личные встречи с модельерами |
| апрель | - работает основной сервис - перенос существующих материалов - готов дизайн, основной сервис | - перенос вещей и постов с предыдущего сайта - посты о моде в ЖЖ переносятся на нотаг в формате "начало" в ЖЖ, а "основная часть" на нотаге | - развитие pr-базы - посещение фэшн-мероприятий и отчет по ним в блоге нотага - личные встречи с модельерами |
| май | - тестирование и внедерение второстепенных сервисов | - постинг - новые сервисы | - переговоры с модельерами и марками по открытию представительства - участие в вечеринках - организация инфоспонсорства - личные встречи с модельерами и привлечение на сайт |
| июнь | - тестирование и внедерение второстепенных сервисов - реклама, pr, набор аудитории | - постинг - новые сервисы | - личные встречи с модельерами и привлечение на сайт - участие в вечеринках - организация инфоспонсорства |
| июль | - тестирование и внедерение второстепенных сервисов - реклама, pr, набор аудитории | - постинг - новые сервисы | - личные встречи с модельерами и привлечение на сайт - участие в вечеринках - организация инфоспонсорства |
| август | - монетизация - реклама, pr, набор аудитории - новый дизайн, упрощение сервисов | - постинг - новые сервисы | - личные встречи с модельерами и привлечение на сайт - участие в вечеринках - организация инфоспонсорства |
| сентябрь | - глобальная атака - повышение лояльности юзеров - начало продаж рекламы на сайте | - экшн на сайте | - личные встречи с модельерами и привлечение на сайт - участие в вечеринках - организация инфоспонсорства |
| октябрь | - равзитие второстепенных сервисов - продажа рекламы |  | - личные встречи с модельерами и привлечение на сайт - участие в вечеринках - организация инфоспонсорства |
| ноябрь | - равзитие второстепенных сервисов - продажа рекламы |  | - традиция ежемесячных тусовок notag |
| декабрь | - равзитие второстепенных сервисов - продажа рекламы |  |  |
| 2010 |  |  |  |
| январь | - равзитие второстепенных сервисов - продажа рекламы |  |  |
| февраль | - работающий ресурс с ежедневной стабильной посещаемостью, постоянным активным ядром аудитории и базой рекламодателей посетителей 200 000 /мес. предложение о продаже за 20 000 000 руб. Дальнейшие возможности - открытие бутика нотаг и развтие индустрии недорогих штучных дизайнерских вещей. |

Cash flow

|  |  | март | апрель | май | июнь | июль | август |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. 1 |  | 64150 | 64150 | 64150 | 64150 | 64150 | 64150 |
|  | дизайнер | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  | программист | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  | хостинг | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| вар. 2 |  | 184150 | 184150 | 184150 | 184150 | 184150 | 184150 |
|  | команда | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|  | оптимизация сайта | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | продвижение сайта | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| вар. 3 |  | 284150 | 284150 | 344150 | 284150 | 284150 | 284150 |
|  | статьи на сайте | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  | место встречи | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
|  | оффлайн промо |  |  | 60000 |  |  |  |
|  | онлайн промо | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
| 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 |
| 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 442000 | 282000 | 282000 | 342000 | 282000 | 282000 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 180000 | 20000 | 20000 | 80000 | 20000 | 20000 |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  |  | с учетом 30% |
| Вложения на 8 мес.: | 468 900,00р. | 609 570,00р. |
|  | 1 428 900,00р. | 1 857 570,00р. |
|  | 2 488 900,00р. | 3 235 570,00р. |

Аудитория и реклама
Даны три прогноза роста аудитории, соотвествующие трем вариантам финансирования. Стоимость показа банеров рассчитывалась по формуле ([кол-во уник. посет.] * 3) / 1000 * 600, где кол-во уник. посетителей умножается на три (получаем примерное количество показов), делится на 1000 (получаем количество тысяч показов) и умножается на 600 (руб. за тысячу показов – средняя цена по рынку).

| Месяц | март | апрель | май | июнь | июль | август |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэфф. роста ауд. | 0,1 |
| Аудитория, уник. пос. | 3000 | 3300 | 3630 | 3993 | 4392 | 4832 |
| банер 240х400 |  |  |  |  |  |  |
| банер-растяжка |  |  |  |  |  |  |
| представительства компаний и модельеров |  |  |  | 16000 | 16000 | 32000 |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Коэфф. роста ауд. | 0,3 |
| Аудитория, уник. пос. | 3000 | 3900 | 5070 | 6591 | 8568 | 11139 |
| банер 240х90 |  |  |  |  |  |  |
| банер-растяжка |  |  |  |  |  |  |
| представительства компаний и модельеров |  |  |  | 16000 | 32000 | 64000 |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 8 |
| Коэфф. роста ауд. | 0,3 |
| Аудитория, уник. пос. | 3000 | 3900 | 5070 | 6591 | 8568 | 11139 |
| банер 240х90 |  |  |  |  |  |  |
| банер-растяжка |  |  |  |  |  |  |
| представительства компаний и модельеров |  |  |  | 16000 | 32000 | 64000 |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 8 |

| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 7247 | 9421 | 12248 | 18372 | 20209 | 26272 | 34153 |
| 13045 | 16959 | 22046 | 33069 | 36376 | 47289 | 61476 |
| 13045 | 16959 | 22046 | 33069 | 36376 | 47289 | 61476 |
| 32000 | 48000 | 48000 | 64000 | 64000 | 80000 | 80000 |
| 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 58090 | 81917 | 92093 | 130139 | 136753 | 174579 | 202952 |
| 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 17822 | 24951 | 34931 | 55890 | 67068 | 93895 | 131453 |
| 32080 | 44912 | 62876 | 100602 | 120722 | 169011 | 236616 |
| 32080 | 44912 | 62876 | 100602 | 120722 | 169011 | 236616 |
| 96000 | 160000 | 176000 | 192000 | 208000 | 224000 | 240000 |
| 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 160159 | 249823 | 301752 | 393204 | 449445 | 562023 | 713232 |
| 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 18936 | 28404 | 42606 | 72430 | 101402 | 141963 | 198748 |
| 34085 | 51127 | 76691 | 130374 | 182524 | 255533 | 357746 |
| 34085 | 51127 | 76691 | 130374 | 182524 | 255533 | 357746 |
| 96000 | 160000 | 176000 | 192000 | 224000 | 288000 | 336000 |
| 12 | 20 | 22 | 24 | 28 | 36 | 42 |
| 164169 | 262254 | 329381 | 452748 | 589047 | 799066 | 1051492 |

Расчет роста аудитории проводился на основании открытой статистики близких по тематике сайтов и корректировался с учетом сезонности поведения интернет-аудитории, специфичности проекта, ежегодного прироста аудитории в интернете.
Представительство компаний и модельеров – это пакет услуг, который поможет компаниям и независимым модельерам плотно взаимодействовать с аудиторией проекта. Стоимость пакета 8 000 руб. / мес., услуги: корпоративный блог компании, публикация вакансий от имени компании, их положение в топе, ограниченное количество показов текстовых и банерных объявлений на сайте, скидка на банерную рекламу на период подписки и др.

При вложениях по 2 варианту и развитии событий по 2 варианту вложения инвестора вернуться в феврале 2010 г. при условии, что на это будет отчисляться 60% от прибыли сайта.

FAQ инвестора

Сколько вкладывать?
 - в сайт на 8 мес. 500 000 (доля 40%), 1 500 000 (доля 60%) или 2 500 000 руб (доля 70%).
Когда деньги вернуться и какой будет заработок?
 - в первом варианте вернуться в феврале 2010 года, дальнейший ежемесячный доход инвестора составит около 81 000 руб. и будет расти. Во втором варианте инвестиции вернуться также в феврале 2010 года, дальнейший ежемесячный доход инвестора составит около 428 000 руб./мес. С дальнейшим ростом. В третьем варианте инвестиции вернуться в марте 2010 года, дальнейший ежемесячный доход составит около 736 000 руб./мес . С дальнейшим ростом.
Прогнозы основаны на личном опыте участников команды, статистике интернета и интуиции.
Как смогу выйти из проекта?
 - продажа доли стратегическому инвестору.
Насколько затратно физическое участие в проекте?
 - команда собрана, есть руководитель, план. Контроль – еженедельный отчет руководителя по выполненному плану и по финансовому состоянию проекта.
Мера участия для принимаемых решений?
 - команда самостоятельно обсуждает решения, окончательное решение принимает руководитель, инвестор не имеет права отменять принятое решение.
 Если необходимо будет дофинансирование, то на каких условиях?
 - команда продает часть своей доли за дофинансирование.

## Команда

Баранов Дмитрий – автор идеи, 4-х летний опыт строительства сайтов.
Елизавета Салтыкова – ранее руководитель проектов в РБК (Love planet).
Даниэль Мэтти – фриланс PR, опыт работы на закупках в Европе для российских бутиков.

# Ссылки

- Василий Эсманов, один из основателей lookatme, интервью 18 сентября 2008.
«Мы появились в октябре 2007-го, а самоокупаемости достигли где-то в апреле».
«По большому счету, и нынешние сто двадцать — сто тридцать тысяч человек, которые пользуются сайтом ежемесячно, обусловлены именно сетью друзей-знакомых. Никто не занимался специально пиаром или раскруткой сайта».
«Сейчас все работает прекрасно, у нас отличная динамика роста, около 30% в месяц. Когда дотянем до двухсот тысяч участников, мы обязательно придумаем что-то новое, и так далее».

- динамика роста интернет-аудитории
«В 2007 и 2008 годы темпы роста аудитории снизились и составили 33% и 37% (предварительные данные) соответственно».